Reunión de inicio contratación Proyecto Glucosa Cienfuegos.

1. Fechas de entrega de equipamiento. Con este dato CEDAI ajustará el cronograma de organización de obra y montaje de la fábrica, el cual se firmará con el cliente final.

* En este punto revisaremos la firma de los anexos de especificaciones técnicas y hojas de datos de instrumentos y equipos.

1. Fechas de entrega de información técnica de CEDAI a Beyatime para entregar a Xinhua.

* Es necesario coordinar la entrega de información técnica de CEDAI a beyatime, articulo 17.1 del contrato.
  + Descripción del proceso tecnológico.
  + Listado de señales entrada salida.
  + Esquema de instrumentación y PIDs.
  + Entrega a CEDAi de esquemas de CCms para su aprobación.

1. **Definición de alcance de programación del DCS entre ambas partes.**
2. Organización de la capacitación, programación, pruebas, puesta en marcha y demás trabajos tanto en Cuba como en China.

* En este punto definir las pruebas en fabrica del sistema de control, al finalizar la capacitación el DCS debe estar ensamblado y se realizaran las pruebas de funcionamiento en fábrica.

1. Presentación de equipo técnico de CEDAI. El mismo entregará un plan de calidad con objetivo de definir las acciones a seguir para la  capacitación, programación, montaje, puesta en marcha, control de calidad y funcionamiento interno durante la realización del proyecto en las especialidades de Instrumentación, Electricidad y Automática. El mismo debe ser aprobado por las tres partes.